大峪镇2025年工作总结和2026年工作安排

一、2025年工作总结

一年以来，在示范区党工委、管委会的坚强领导下，大峪镇党委、政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届四中全会以及示范区党工委十次全会暨市委十三届八次全会等会议精神，紧紧围绕“愚公移山谱写新篇 两高四着力做示范”的总要求，锚定“沿黄生态示范镇，新农工旅融合发展示范镇，新能源产业示范镇，营商环境示范镇”发展方向，坚持以高质量党建引领高质量发展，稳步推动全镇经济社会各项事业全面发展。

截至2025年底，全镇一般公共预算收入完成7117万元，同比增长8.3%，位居全市第4。固定资产投资预计完成6.85亿元，完成率达114.17%；限上消费品零售额完成1526万元，同比增长102.7%；批发、零售、住宿完成10.98亿元、0.24亿元、0.07亿元，同比分别增长3.6%、21.2%、19.4%；“四上”单位净入库完成7个，规上工业企业新增1家，总数达到7家。

今年以来，我们主要做了以下工作：

（一）强党建夯基础，基层组织更加稳固。强化政治建设，凝聚思想共识。深入开展中央八项规定精神学习教育，构建“党委领学、支部深学、全员促学”理论学习体系，全年开展“书记讲给党员听”活动160余场，专题培训覆盖400余人次，有效将学习成果转化为推动发展、确保目标完成的政治自觉和行动自觉。夯实组织基础，建强战斗堡垒。扎实推进村级党组织换届前期工作，努力实现干部队伍年龄和学历“一降一升”。通过“红领大峪”走访、创新“六访六谈”等机制，解决群众“急难愁盼”问题137个，化解信访积案3起。顺利完成软弱涣散党组织整顿和村改社区工作，基层组织战斗力显著提升。深化党建赋能，提升治理效能。创新推行“党建+网格+大数据”治理模式，构建“镇党委—村党支部—网格员—党员”四级联动体系，打造“红领大峪”智慧治理平台，高效处置各类事件129起，化解率达95%，12345热线投诉量同比下降10.7%，将组织优势转化为安全稳定的社会治理效能。

（二）抓项目促增长，发展动能更加强劲。重点项目有序推进。坚持项目为王，投资7.8亿元的上海申能100MW风力发电项目，4台风机实现并网发电，风机基础建设全面完工，5台整机吊装完成；投资5亿元的智慧牧业项目牛舍、挤奶厅等主体建筑顺利竣工；投资2000万元的年磨选10万吨特种钢钢渣迁建项目和投资2000万元的年综合利用2万吨废旧耐火材料项目均建成投产。招商引资取得成效。围绕产业延链、新能源、特色种养、基础设施配套等重点领域，依托辖区闲置厂房、土地等资源开展靶向招商。截至目前，新签约纳米催化剂、“千乡万村”驭风行动试点、年产5万件(套)活塞导向套迁改建等项目9个，协议总投资达16.02亿元。营商环境持续优化。坚持“情况在一线掌握、问题在一线解决、作风在一线提升”工作理念，实行重点项目“领导包保、专班服务”和领导干部联系企业制度，帮助年产5万件（套）活塞导向套项目、诚峰实业、家佳富陶瓷等解决土地、贷款等各类诉求43项。

（三）调结构增活力，特色产业欣欣向荣。粮食生产保障有力。有效应对春夏连旱、秋雨连阴等不利天气，完成小麦1.2万亩抗旱灌溉，抢收秋粮2.6万余亩，做到“应收尽收、应种尽种”，筑牢粮食安全防线。“双养殖”规模显现。依托智慧牧业产业园和伟恒牛业，打造“双万头”奶牛养殖基地；推进标准化肉鸽养殖基地建设并延伸加工链条，年底前肉鸽存栏将达5万对。“双水产”探索创新。发挥东沟、王庄优质水资源优势，建成3000㎡龙虾养殖大棚，投放虾苗6万多尾，年产龙虾1.2万公斤；撬动600万元社会资本建设智慧渔业项目，投产后年产鲈鱼10万公斤。“双增长”提质增效。新增烟叶种植500亩，总面积突破1500亩；蔬菜制种新增1500亩，总面积超9000亩。“双品牌”效应彰显。“寺郎腰大葱”国家地理标志品牌效应持续扩大；寺郎腰红薯、小横岭黄桃等特色农产品品牌化运营成效显著。

（四）保基本优服务，民生福祉持续提升。坚持民生无小事，以扎实举措推动民生保障从“有”向“好”转变，持续提升公共服务水平。特殊群体关怀与养老服务同步强化。持续完善“一老一小一残”等重点群体保障体系，累计走访低保、特困等困难群众3000余户，完成残疾人基本状况调查1395人，为20名困难学生发放就学补助，推进曾庄、王庄等6个养老助餐点建设运营，全年累计申请并发放慈善项目资金418161.61元。基础设施改造升级。围绕饮水安全，实施农村饮水工程集中连片系统维修养护项目，针对春季干旱，及时启动应急送水机制，累计供水13800余立方米，覆盖全镇25个村及多家企业，有力保障群众及牲畜饮水安全。人居环境整治成效显著。常态化推进道路养护与环境治理，组织“春季养护大会战”与“夏季集中养护行动”，累计动员400余人次，清扫道路200余公里，清运垃圾杂物2000余吨。沿黄避险安置有序推进。扎实推进地质灾害搬迁工程，率先完成第一批288户906人拆迁工作；第二批堂岭、鹿岭106户359拆迁工作已完成。

（五）防风险守底线，安全屏障更加牢固。以提升基层治理效能与平安建设水平为核心，推动镇域安全形势持续稳定向好。一是筑牢安全生产防线。严格落实“党政同责、一岗双责”要求，召开安全生产专题会议10次，全面开展隐患排查50次和专家检查69家次，所涉隐患均已整改完毕。组织相关人员参与安全培训500人次，未发生一般及以上生产安全事故。二是深化基层社会治理。持续强化信访维稳，共办理信访案件34起，办结率达97.1%；推进网格化管理，围绕“智慧大峪”平台，发挥189名专职网格员、300余名兼职网格员及群防群治队伍作用。三是强化风险灾害防控。构建全域覆盖的防灾减灾体系，围绕森林防火全年累计发放宣传资料5000余份，防火关键期增设临时检查卡点30个、集中祭祀点30个，实现全年无森林火灾发生。全面落实防汛工作，累计安全转移安置群众205户370人；启用桥沟村、王庄村等10个紧急避险安置点，集中安置84户136人。

三、2025年亮点突出工作

（一）创新探索基层高效能治理路径。破解山区治理难点堵点，建设“智慧大峪”基层治理平台，统筹并整合公安、农业、林业、水利等部门315路摄像头，通过加装音柱、门禁等设备，结合AI算法和大数据算力，推动提升涵盖指挥调度、治安防控、应急防汛、森林防火、公共安全等方面智能化处置效率；同时同步在“济源大美大峪”微信公众号嵌入“红领大峪”模块，创新“党员+网格员”两员融合模式，将网格力量深度嵌入基层治理，该模块运行以来，党员注册627人（全镇农村党员共有800多人），群众注册6566人（常住人口是9000人），通过平台已收集涉及群众日常生活求助等各类问题516起，成功化解销号448起，化解率达86.8%，12345热线投诉量同比减少23%。

（二）全力攻坚沿黄库周避险安置。将群众利益放在首位，提前部署，摸清底数，成立避险安置专班，严格按照示范区移民搬迁工作时间节点，确保沿黄库周避险安置工作顺利进行。从4月底拆迁工作正式开始，率先全部完成第一批“上寨、冢堌堆”两村288户房屋拆除及资金补偿工作，第二批堂岭、鹿岭两村107户房屋已全部完成拆除。

（三）积极引导企业入库纳统。2025在企业培育入库工作上取得显著成效，全年成功推动7家企业完成入库，涵盖工业、批发、餐饮等多个行业。其中，批发企业5家，工业和餐饮企业各1家，餐饮企业的入库实现了我镇在该领域“零的突破”，有效弥补了本地服务业的结构短板，为优化产业结构奠定了良好基础。

（四）研学产业推动文旅深度融合。为打造特色研学体系，充分发挥大峪镇沿黄生态优势，今年以来，大峪镇重点推进研学项目建设，已完成王庄村“星火长征路”（红色教育）、林仙村“薯光云田”（农耕体验）、砚瓦河村“小菇农”（菌菇科普）3个核心基地的建设与试运营。此外，“智慧牧业”、“乳鸽养殖”、“智慧渔业”等一批特色研学点位也在同步打造中，逐步构建起“核心引领、多点支撑”的研学发展新格局。

（五）矛盾纠纷化解取得实质性进展。围绕“多元调解”，通过“1234工作法”整合各类调解资源，共化解信访问题28起。其中化解2起长达10多年的信访积案（偏看李某反映果园被毁要求赔偿和寺郎腰常某反映移庙问题），以及三岔河、桥沟等群访个访案件7起均得到成功化解。

四、存在的问题

今年以来，大峪镇各项工作扎实推进，取得了一些成绩，但同时也面临一些亟需解决的问题。一是前期谋划项目开工不足，特别是亿元以上大个头项目缺乏，接续能力不够；二是规上企业数量少，受环保攻坚、市场因素影响，部分企业面临限产、停产，工业增长支撑乏力；三是农业基础设施薄弱，特色农业还未形成规模化、品牌化，龙头企业带动作用有限；四是受制于产业规划，辖区缺少农业加工企业，农业产业链短，农产品附加值不高。

三、2026年工作安排

2026年，大峪镇将继续立足“沿黄生态示范镇，新农工旅融合发展示范镇，新能源产业示范镇，营商环境示范镇”发展定位，坚持以党建引领高质量发展为基础，以稳经济大盘为目标，以项目建设为抓手，以乡村全面振兴为主线，以为民服务为根本，稳步推动经济社会各项事业全面发展。预计到2026年底：全镇一般预算收入增长6%以上；全社会固定资产投资增长9%以上；全年限额以上工业企业增加值增长9%以上；农民人均纯收入增长5%以上。

（一）聚焦组织建设，推动基层治理更加高效。扎实开展村“两委”换届工作。按时保质完成村党组织及村民委员会换届选举，针对新任村干部履职短板，开展专题培训，提升工作能力。持续深化“红领大峪”月走访活动，以“六访六谈”为载体，确保全镇上下步调一致，团结协力，叫响擦亮“红领大峪”品牌。稳步推动基层治理提质增效。持续完善“智慧大峪”平台建设，发挥高效能治理作用，做实党群连心工程，加强网格员业务能力培训，提高“红领大峪”版块使用率。持续加强党员干部教育管理。严格落实“三会一课”制，增强党员党性观念，严格党员干部培训机制，通过线上线下、理论结合实践等，提高党员干部工作能力，严格干部监管，对在村在岗、工作进度、资料归档等开展专项督查，加大从严监管力度，激发干事创业热情。

（二）聚焦项目建设，推动经济发展提质增量。项目建设再攻坚。坚持“项目为王”理念，推动纳米催化剂、智慧渔业、家佳富技改等4个在建项目加快施工，伟恒牛业一期分布式光伏、诚峰实业2.2万吨废渣利用技改、年产5万件（套）活塞导向套迁改建等3个项目落地开工。招商引资再发力。持续开展“走出去”“请进来”活动，凝聚镇、村合力，围绕现有产业提档升级和新质生产力加快发展，引入符合国家投向、产业政策、发展实际，能够打基础、补短板、增后劲的重点项目，形成大招商、招大商的发展格局。总部经济再突破。主动作为，围绕如何更好服务企业，探索一系列创新举措，推动总部经济再上新台阶。营商环境再优化。持续发挥“万人助万企”包联工作机制作用，在融资需求、产学研对接等方面提供更加细致的服务。深入开展惠企政策宣传，以零容忍态度、雷霆手段坚决打击破坏营商环境的行为，营造优质高效的营商环境。

（三）聚焦特色产业，推动乡村振兴稳步发展。强化项目支撑。全力争取农村综合改革试点项目，力争纳入试点范围，为提升镇域基础设施短板搭建平台；聚焦产业培育，谋划2026年砚瓦河村食用菌智慧方舱项目、2026年大峪镇智慧养鱼建设项目（三期）等6个乡村衔接资金项目，项目概算总投资2500余万元。发展特色产业。锚定双万头奶牛基地、万对肉鸽养殖、智慧渔业、寺郎腰大葱、小横岭黄桃、砚瓦河菌菇等现有特色产业，紧扣“强链条、树品牌”核心方向，推动产业从“基础生产型”向“质量效益型”深度转型。补齐设施短板。推进2025年农村饮水工程集中连片系统维修养护、济源蔬菜种业振兴行动（大峪镇）水利配套设施2025-2026年度工程等一批基础设施项目，总投资440余万元，建成后可保障5000余亩农田灌溉需求，目前已全面启动。

- （四）聚焦民生保障，推动幸福指数更加可感。兜牢基本民生保障底线。持续推进曾庄、王庄等6个老年助餐点建设运行，严格低保审核与补贴发放，完善残疾人“两项补贴”动态调整机制，做好精准排查和动态监督。健全防返贫监测帮扶机制。重点围绕脱贫户、监测户收入、就业和刚性支出变化，做到风险早发现、早干预；对新增监测对象优先落实开发式帮扶，促进有劳动能力对象100%就业增收。创新人居环境治理模式。完善长效管护机制，推进建筑垃圾资源化利用，建立镇村临时堆放点，推广垒砌护塄、打造景观等综合利用方式；开展秋冬季人居环境专项整治，推动村容村貌持续改善。攻坚沿黄避险搬迁安置。针对第二批桥沟、王拐、大奎岭等村和第三批小横岭村，全面摸排村情实际，强化政策宣传与思想引导，确保搬迁任务顺利完成。

（五）聚焦风险防控，推动安全保障更加有力。健全责任体系。压实安全生产责任链条，细化安全职责清单；深化风险隐患排查，聚焦道路、施工、消防、工贸企业等重点领域实施专项治理，确保隐患动态清零。强化应急能力。修订完善镇级应急预案，年内组织1-2次综合性应急演练，优化镇村应急队伍结构，开展年轻骨干专业技能培训，切实提升突发事件先期处置与综合救援能力。聚焦防灾减灾。抓实抓细防汛备汛工作，汛前完成全域风险检查，严格落实防汛责任人，加强值班值守与监测预警。积极推广“门禁+摄像头”智能防控系统，实现对转移人员的动态识别与精准管理，确保安全度汛。规范安全生产。全面推行“双随机、一公开”监管模式，加大重点行业领域执法检查频次与力度，以严格规范的执法监管倒逼企业主体责任落实，维护辖区良好安全生产环境。