# 虎岭高新片区管理办公室2021年度重点工作

## 一、虎岭高新片区管理办公室

1.全面加快项目建设。实施重点项目30个，总投资130亿元，年度完成投资50亿元。白银城时尚产业园项目一期厂房主体建成；金马能源综合利用产业基地及设备大型化改造项目土建基本完成；富泰华5G手机机构件生产线改造完成；济钢装备大型化改造项目高炉主体基本建成。

2.加快推进钢产品产业转型升级。完成钢产品深加工产业园C区标准化厂房和国泰铂固6#厂房建设。力辉钢绳年产12万吨精品钢丝绳项目完成厂房建设。巨力钢丝绳年产2万吨航空钢丝绳、特种钢丝绳项目建成投产。冷拉银亮材（二期）项目建成投产。

3.加快基础设施建设。实施道路、地下管网、电力线路迁改等基础设施项目12个，完成投资3000万元。