克政〔2024〕15号

克井镇人民政府

关于印发克井镇农村沟渠连通整治三年

行动方案（2024—2027年）的通知

各管理区，各行政村，机关各部门，镇直各单位：

《克井镇农村沟渠连通整治三年行动方案（2024—2027年）》已经由镇党委、政府同意，现印发给你们，请认真抓好贯彻落实。

2024年11月25日

克井镇农村沟渠连通整治三年行动方案

（2024—2027年）

为全面改善我镇农村排水设施条件，恢复和提升农村沟渠排水功能，增强抵御自然灾害能力，进一步夯实粮食安全根基，根据《济源产城融合示范区管理委员会办公室关于印发济源示范区农村沟渠连通整治三年行动方案（2024—2027年）的通知》（济管办〔2024〕31号）精神，结合我镇实际，制定本方案。

一、工作任务目标

从2024年10月起，以村为单元，以“三沟四渠”（田沟、路沟、村沟和干渠、支渠、斗渠、农渠）为重点，全面开展农村沟渠连通整治行动。力争到2027年5月，我镇农村“三沟四渠”全部连通，排水除害能力显著增强，管护运维机制基本建立，防灾减灾能力明显提升，形成系统完备、循环通畅、排蓄可控的农村沟渠网络体系。

二、工作内容标准

（一）田沟整治。对农田区域内排水沟开展全面排查，重点查找农田排水沟渠的堵点、断点，对淤堵不畅的田沟开展疏浚、清淤和清障，对被侵占中断的开展整修和疏通。对无排水沟的农田，要开挖补齐。全面恢复农田排水功能，提高农田排涝能力。

（二）路沟整治。对乡际道路和村际道路两侧排水沟进行全面整治，对已建排水沟进行疏浚、清障，未建排水沟的要开工建设，保障道路排水顺畅。

（三）村沟整治。对村庄内部排水沟进行整治，重点对村庄内部主干道路及村边道路两侧排水沟进行全面整治，对已建排水沟进行清淤、除杂，未建排水沟的要开挖建设。有条件的村庄实施雨污分流管网建设或改造，保持村庄内部排水沟整洁、通畅。

（四）干渠整治。对排涝干沟、渠、河进行清淤、疏浚，对重点病险排水涵闸、泵站进行重建或更新改造，对排水承泄区库、塘开展治理，确保排水通畅。

（五）支渠整治。加快解决排水支渠被侵占和淤塞问题，重点开展支渠清理和疏浚，确保排水支渠与上级排水干渠、下级排水斗渠保持连接、顺畅。

（六）斗渠整治。结合干渠、支渠工程布局，科学开展斗渠整治，优先对已建设完工的斗渠进行清淤、疏浚，对配套的排水渠系建筑物进行维修改造；对应建未建的斗渠，加快列入建设计划，逐步解决田间排水薄弱问题。

（七）农渠整治。重点实施农渠清淤、疏浚和建筑物改造，有效解决田间排水“最后一公里”问题，全面打通排水末级沟渠系统，建立田间四级排水网络，确保田间来水即排、排水即通。

三、工作总体安排

（一）集中整治阶段（2024年10月至2025年5月）。全面

开展农村沟渠网络摸底调查和集中整治工作，2024年12月10日前，各村编制完成村级排涝网络图报克井镇农村沟渠连通工作专班；在摸底排查的同时要边查边整治，分重点清理疏浚疏通沟渠，解决堵点问题。2025年1月底前要全面开展集中整治，全面开挖疏浚，解决断点问题。2025年5月底前完成重点区域、重点农田的易涝地块沟渠连通工作。

（二）完善提升阶段（2025年6月至2026年5月）。克井镇农村沟渠连通工作专班对农村沟渠连通情况开展实地核查，重点核查整治工作不到位、整治后反弹等问题。对发现的问题，督导加快整改，全面巩固提升整治成果，确保农村排涝渠系完整、通畅。

（三）强化巩固阶段（2026年6月至2027年5月）。开展农村沟渠连通整治三年行动总结，形成沟渠连通运维常态化机制。

四、保障措施

（一）加强组织领导。各相关部门和各行政村要切实提高思想认识，统筹推进农村沟渠连通整治行动，形成“镇、村两级齐抓共管”的工作格局。成立由镇政府镇长任组长，乡村建设办公室、村镇规划建设办公室、财政金融所等部门和各管理区、各行政村参加的克井农村沟渠连通整治三年行动工作专班，统筹抓好克井农村沟渠连通工作。各行政村要建立工作机制，抓好工作落实。

（二）明确责任分工。按照属地管理原则，各行政村具体负责农村沟渠连通整治工作的实施。相关部门要密切配合，协调联动。乡村建设办公室牵头负责农村沟渠连通工作及方案编制，负责实施方案中田沟、干渠、支渠、斗渠、农渠连通工作；村镇规划建设办公室负责实施方案中路边沟、村沟连通工作以及原有沟道恢复、新开沟道的土地占补平衡工作；财政金融所负责资金保障工作；其他有关部门要密切配合，共同推进方案实施。

（三）坚持系统治理。各行政村要组织全面调查摸底农村水网情况，全面排查农村沟渠体系分布走向、覆盖范围、问题隐患等，重点排查工程占地围堵、违规种植占用、清淤维护不到位等问题，建立以村为单元的农村“三沟四渠”整治台账。镇农村沟渠连通整治三年行动工作专班按照一村一张图、一镇一张图、示范区一张图的要求，加强实地勘察，明确所有村庄、田块对应的灌排路径、水源和承泄区位置，绘制集水源供给、引水输水、农田用水、沟渠排水、汇水泄水于一体的示范区、镇、村农村水网一张图；要与示范区国土空间总体规划、镇级国土空间规划、村庄规划加强衔接，编制克井镇农村沟渠连通方案。

（四）强化群众参与。要聚焦农民所需，鼓励各村因地制宜采取以工代赈、以奖代补等方式，发动农民群众参与总体规模小、施工难度低的农村沟渠建设，引导农民群众、农村集体经济组织、新型农业经营主体等参与农村沟渠日常管护，形成政府与农民群众共同规划、共同整治、共同管理模式。

（五）强化督促指导。乡村建设办要将农村沟渠连通整治工作纳入日常乡村建设管理工作中，建立健全农村沟渠建设体系和管护机制，规范日常管理，确保排涝能力持续有效。克井镇农村沟渠连通整治三年行动工作专班对各村工作开展情况进行抽查。

附件：克井镇农村沟渠连通整治三年行动工作专班成员名单

附 件

克井镇农村沟渠连通整治三年行动

工作专班成员名单

组 长：王加强 党委副书记、镇长

副组长：卢虹播 党委副书记、政法委员

刘 鹏 党委委员、副镇长

李随波 党委委员、组织委员、统战委员

成 员：郭利娟 乡村建设办公室主任

王庚朝 村镇规划建设办公室主任

陈丽娜 克井财政金融所负责人

谭建强 克井服务中心总支书记

李 亮 柿槟服务中心总支书记

姚国礼 苗庄服务中心总支书记

李兴东 勋掌服务中心总支书记

牛占升 寨河苑社区总支书记

各行政村支部书记

工作专班办公室设在乡村建设办公室，郭利娟同志兼任办公室主任，农村沟渠连通整治工作系阶段性任务，工作结束后专班自行撤销。

克井镇党政综合办公室 2024年11月25日印发