天政〔2024〕14号

济源市人民政府天坛街道办事处

关于印发《天坛街道电力线路安全专项行动实施方案》的通知

各行业安全检查组，各社区、居委会，各生产经营单位：

结合我街道实际，制定《天坛街道电力线路安全专项行动实施方案》，现予以印发，请认真贯彻执行。

附件：天坛街道电力线路安全专项行动实施方案

济源市人民政府天坛街道办事处

2024年1月30日

天坛街道电力线路安全专项行动实施方案

根据示范区党工委、管委会关于消防安全工作部署要求，深刻吸取南阳方城英才小学“1·19”重大火灾事故教训，天坛街道决定自即日起，在辖区开展电力线路火灾隐患排查整治专项行动。特制订方案如下：

一、工作目标

全面贯彻“预防为主、防消结合”的消防工作方针，按照“政府统一领导、部门依法监管、属地全面负责、全民积极参与”的原则，充分发挥属地网格化管理优势，全面开展拉网式、地毯式排查整治工作，通过专项行动，集中治理一批高层建筑、老旧小区、学校、医院、养老院、商超等人员密集场所电力线路火灾隐患，有效遏制因电力线路隐患引发的群死群伤火灾事故。

二、整治内容

（一）依据标准

1.《中华人民共和国电力法》

2.《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）

3.《应急管理部、工业和信息化部、公安部、住房和城乡建设部、市场监管总局关于进一步加强电动自行车消防安全管理工作的通知》(应急〔2019〕95号)

4.《电力设施保护条例》(国务院令第239号)

5.《高层民用建筑消防安全管理规定》（应急管理部5号令）

6.《供电营业规则》（电力工业部8号令）

7.电力供应与使用条例（国务院令第196号）

8.《用电检查规范》（GBT43456）

（二）排查重点及整治标准

1.住宅小区电线私拉乱扯综合治理。

整治标准：消除电动自行车“进楼入户”“人车同屋”“飞线充电”等电线私拉乱扯现象，督促住宅小区设置电动自行车集中停放场所，同步设置定时充电、自动断电、故障报警等智能安全充电设施，指导、督促小区物业做好住宅小区公用消防设施的维护管理。

2.高层建筑管道竖井综合治理。

整治标准：电缆井、管道井等竖向管井和电缆桥架防火封堵不完善的采用防火泥等材料重新封堵；管井检查门更换为防火门；清理电缆井、管道井等竖向管井内杂物及占用问题。

3.老旧小区、学校、医院、养老院、商超等人员密集场所线路老化专项治理。

整治标准：进户线陈旧、绝缘老化、绝缘层破损等进行更换，导线接头连接不牢、焊接不良或接头处混有杂质等进行更换。

4.其他个性电气火灾隐患综合治理。

整治标准：重点排查整治建筑内高低压配电站房、临时用电等用电设施（设备）存在的火灾隐患。

三、职责分工

各行业安全检查组要按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管”和“三管三必须”的要求，负责本行业、本领域的专项整治。各社区、居委会按照属地管理原则，对本辖区内沿街门店、“九小场所”、商业网点及无行业主管部门的场所进行整治，积极配合各行业主管部门做好隐患排查治理。

四、时间安排

本次专项整治行动分3个阶段进行：

（一）全面排查阶段（2024年1月25日起至2024年2月8日）

各行业安全检查组，各社区、居委会，各生产经营单位召开动员部署会议，明确工作目标、任务和职责分工，建立排查工作台账，细化工作措施，全面开展摸底排查。

（二）攻坚整改阶段（2024年2月9日起至2024年3月31日）

各行业安全检查组，各社区、居委会，各生产经营单位针对排查出的风险隐患，分级建立问题隐患台账清单，做到整改责任、措施、资金、时限、预案“五落实”，确保隐患闭环；对重大突出问题隐患要强化协调配合，加大工作力度，集中攻坚整治，确保整改到位。对影响公共安全、可能造成群死群伤火灾事故的场所（部位），采取超常管控措施，有效管控风险。

（三）检查验收阶段（2024年4月1日起至2024年4月15日）

街道成立督导验收组，定期对排查整治的动员部署及落实情况进行督导检查，对整改情况进行“回头看”。督导检查贯穿排查整治工作全过程，实现重点领域和部位全覆盖。

五、工作措施

（一）每周调度、每月总结。执行周调度会制度，研究确定工作重点，协调解决工作难点。每月进行总结、分析、通报评比，确保工作有条不紊、高质高效推进。

（二）集中自查、重点抽查。本次行动以各行业安全检查组，各社区、居委会，各生产经营单位自查为主，办事处联合抽调专家全程参与指导检查，采用常规检查和重点检查相结合、定期检查和突击检查等方式，随机对各行业安全检查组，各社区、居委会，各生产经营单位的工作部署、隐患排查、治理成效进行抽查，确保排查整治取得实效。

（三）边查边改、压实责任。压实各行业安全检查组，各社区、居委会，各生产经营单位主体责任，积极与综合执法大队配合、形成合力，充分调动资源，开展全面排查，对发现的问题边查边改、立查立改，实行项目化、清单化管理，做到有账可查、对账销号、闭环管理。

治理期间各行业安全检查组，各社区、居委会，每周四下午报送本周工作进展情况，每月26日前报送本月活动开展情况，专项整治结束报送专项行动工作总结和最终清单。

附件：示范区电力线路火灾隐患排查整治情况统

济源市人民政府天坛街道办事处

2024年1月30日

附件

| 天坛街道电力线路火灾隐患排查整治情况统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：（盖章） |  |  |  |  |  |  | 填报日期： 年 月 日 |  |  |
| 序号 | 责任单位 | 检查场所类型 | 检查场所名称 | 问题隐患类型 | 主要隐患问题 | 整改情况 | 整改时限 | 整改责任人 | 督促整改责任单位及人员 |
| 示例 | 商业城社区 | 住宅小区 | 未来大厦 |  | 1. 2. 3. | 未整改已整改 | 2024.2.5 | 张XX | 陈弘彬 |

| 填表说明： 1.检查场所类型：住宅小区、学校、医院、养老院、商超、无主管楼院等； 2.问题隐患类型：电线私拉乱扯问题填A、高层建筑管道竖井填B、人员密集场所线路老化问题填C、其他个性电气火灾隐患填D，同时有几个类型的一并填写。 4.问题描述：需简单描述隐患基本情况。 时间要求：行动期间每周四上午12时前上报。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负责人： |  |  |  | 填报人： |  |  | 联系电话： |  |  |

（此页无正文）

天坛街道党政办公室 2024年1月30日印发