**2024年下冶镇逢掌村肉羊养殖基地**

**建设项目（二期）实施方案**

一、基本情况

下冶镇逢掌村位于下冶镇北部，全村6.4平方公里，辖3个居民组，25个自然村，耕地面积有883.99亩，退耕还林334亩，林坡1500亩。本村人口168户642人。全村现有党员23人，支村和监委干部7人。现有建档立卡脱贫人口12户39人；其中（稳定脱贫8户28人；享受政策户2户6人；监测户2户5人）。其它低保困难户20户36人；特困户1户1人。

近年来，下冶镇逢掌村农业农村工作坚持以畜牧业产业化引领农业现代化，围绕实施乡村振兴和高质量发展战略，切实做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，扎实推进农业结构调整，充分利用下冶镇农作物秸秆资源优势，积极发展肉牛产业，持续壮大“新三宝+牛羊+饲草”绿色食品产业体系，不断增强农村经济社会发展活力，夯实乡村产业基础，为此制定本方案。

二、项目实施的可行性和必要性

发展壮大村集体经济，有利于进一步增强农村经济发展活力和后劲，促进农村生产力的发展；有利于稳固党在农村基层的领导核心作用，增强农村基层党组织的凝聚力和战斗力；更有利于密切党群干群关系，维护农村社会稳定。下冶镇逢掌村以《河南省肉羊产业发展行动计划》和示范区扶持村集体经济发展为契机，因地制宜，将发展肉羊产业作为乡村产业振兴、巩固脱贫攻坚成果的重要举措强力推进。

**坚持农牧循环。**近几年农村大气环境生态保护、秸秆禁烧、人居环境综合治理等工作管控持续加强，大力推进农作物秸秆过腹转化增值和养殖粪污就地就近还田利用，促进变废为宝、种养结合、循环发展。

**坚持规模养殖。**加快转变发展方式，推进标准化规模养殖，壮大农民专业合作社、家庭农场等新型经营体和村集体经济组织，发展肉牛规模化养殖，夯实产业振兴基础。

**坚持联农带农。**建立利益联结机制，千方百计让农民参与到肉牛养殖产业发展的各环节、全链条，把就业岗位和产业增值收益更多留给乡里乡亲，优先帮带农村脱贫人口、监测对象和低保家庭等困难群众。

下冶镇逢掌村全村耕地面积有883.99亩，退耕还林330.8亩，林坡1500亩，耕地以种植粮食为主，每年的秸秆处置困难，林坡地适合种植牧畜草用于牛羊喂养饲料。经两委及监委，结合新老党员干部研究，按照乡村振兴战略、十四五规划目标、逢掌村将十四五期间以村集体经济发展为目标；计划规划养殖区域板块，拟在逢掌村第三居民组片区现有的荒山林坡（面积约100亩）打造肉羊养殖基地。

项目可带动本村及周边各村群众通过就业、种植等增加收入,有产业留得住人，改变农村空心化现状，提高村集体经济经营性收入占比，逢掌村利用政策和本村地理优势，谋划建设肉牛养殖基地，以产业振兴为突破，推进巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接，团结带领身边乡亲奔向共同富裕的生活。

**三、项目概况**

**1.**项目名称：2024年下冶镇逢掌村肉羊养殖基地建设项目（二期）

**2.**项目类型：产业项目

**3.**建设性质：新建

**4.**建设内容：完成1#羊舍西段现有基础之上建设三层重钢结构智能化羊舍（长52.2米、宽9.2米）及配套设施等。

**5.**实施地点：下冶镇逢掌村

**6.**责任单位：下冶镇人民政府

**7.**投资概算： 500万元

8.预期绩效目标：项目二期建成后，可发展存栏肉羊约2000只，其中繁殖母羊500只，育肥羊1500只，累计年产值200万元，提供就业岗位5个；项目建成后确权到逢掌等相关村，群众对项目实施较为满意。

9.利益联结机制：项目建成后，由村集体经济合作社负责经营管理，鼓励农户入股村集体经济合作社直接参与养殖项目中，通过分工获得稳定收益。带动5名群众务工，每人年增加收入约1万元。同时带动群众发展牧草种植、秸秆加工、青储饲料等延伸产业，每户年收入可增加1000元。项目二期实施后，积极推进后续建设，争取到2025年底下冶镇逢掌村肉羊养殖基地建设全面完成，实现万头肉羊存栏目标。

10.实施期限：2024年1月至2024年12月

11.受益对象：全面覆盖所在村及周边村脱贫户、监测对象等困难群众共计60户100余人，低收入群体40余户60余人受益。

**四、保障措施**

一是加强领导，统筹协调，科学施工，推进项目各环节、各阶段工作落实，确保项目建设顺利实施。

二是完善管理，加强项目建成后的运营管护，确保建成能见效，经营能长久，收益有保障，绩效可实现。

三是科学养殖，村集体经济合作社提前熟悉养殖市场行情，培训操作工人，与较大养殖企业合作建立起稳定的采供销渠道，做好动物疫病防控，科学喂养，养育结合，实现规模化可持续发展。

下冶镇人民政府

2023年11月15日