玉文〔2022〕22号

玉泉街道房屋建筑安全隐患排查整治

专项行动方案

为全面贯彻党中央国务院、省委省政府关于安全生产工作的决策部署和示范区党工委管委会工作安排，深刻汲取长沙市“4·29”自建房倒塌事故教训，举一反三，着力消除示范区自建房及其他经营性和人员密集场所安全隐患，根据《济源示范区安全生产委员会关于印发济源示范区房屋建筑安全隐患排查整治专项行动方案的通知》（济区安委〔2022〕9号）要求，结合玉泉街道实际，制定本方案。

一、指导思想

深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示批示精神，坚持人民至上、生命至上，统筹发展和安全，树牢隐患就是事故理念，坚持党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责和“三管三必须”原则，增强“事故在外省、风险在当下、教训在眼前”意识，迅速对示范区自建房及其他经营性和人员密集场所开展安全隐患排查整治，做到安全隐患立查立改、违法行为立查立纠，坚决防范各类重大事故发生，确保人民群众生命财产安全。

二、工作任务

（一）排查范围。玉泉辖区内所有自建房和其他经营性、人员密集场所。重点突出城中村、城乡结合部、农贸市场、商超、酒店、学校周边和劳动密集型企业周边等重点区域的自建房，各类商业娱乐场所、文化体育旅游场所、交通运输场站、宾馆、酒店、民宿、餐馆、集贸市场、学校及教育培训机构、医疗卫生机构、养老和社会福利机构、宗教活动场所等。

（二）排查内容。一是建筑基本情况。对照建筑图纸、产权证书等资料，核查建筑地址、所有权人、使用人、建设时间、改扩建（装饰装修）时间、建设单位、设计单位、施工单位、用途、建筑面积、层数、结构类型等。二是建筑安全隐患。重点检查：主体结构和承重结构，包括擅自加层、增设夹层、开挖地下空间、分隔群租以及装修过程中改柱改梁改承重墙、超负荷使用等隐患；地基基础，包括地基基础或主体结构构件出现沉降、裂缝、变形等隐患；房屋用途，包括擅自改变使用功能，利用原有建筑改建改用为公共设施等人员密集场所，以及闲置办公用房、厂房改为其他功能用房等隐患；失修失养，包括建筑年代较长，建筑外墙饰面剥落、建筑外墙保温层面开裂损坏、建筑内外装饰构件松动、用电用气不安全、消防不达标等隐患。三是周边环境。包括占压地下燃气管道、存在地质灾害、边坡不稳定等隐患。

（三）全面排查。一是明确要求，开展拉网式、地毯式、起底式、专业化排查，做到不留盲区、不留死角、清仓见底。二是全面摸底，采取“领导+专家”模式，针对排查出的安全隐患，实行“双签字”制度，全面查清风险隐患底数。三是建立清单，及时建立安全“问题、措施、责任”三个清单，实行台账式管理。四是强化统筹，加强多部门综合执法，把自建房排查整治与“九小”场所和沿街门店、燃气管网等整治结合起来，进行系统治理。行政村集体土地上的农村房屋排查，可充分利用农村房屋安全隐患排查整治和“回头看”成果。

（四）彻底整改。一是第一时间撤人，对存在重大安全风险隐患或鉴定为D级危房的建筑，应首先撤离全部人员，确保人员安全。二是第一时间关停，对存在安全隐患的房屋，要根据隐患程度高低及时停用。三是第一时间整治，制定整改方案，明确责任单位和责任人、整改措施、完成时限等，逐项实施问题销号，坚决消化存量。四是健全长效管理机制，根据示范区相关文件精神，建立健全审批、建设、竣工、投用等各个环节的房屋建筑质量安全管理制度，明确各方责任，严把城乡房屋建设及使用全生命周期质量安全关，坚决遏制增量，实现房屋建设使用本质安全。

三、工作步骤

（一）部署启动阶段（2022年5月6日前）。根据示范区要求，成立领导小组，制定具体实施方案，建立推进机制，全面动员部署，畅通投诉渠道，广泛宣传发动。

（二）排查除患阶段（2022年5月7日至2022年6月30日）。5月31日前，完成隐患排查任务，形成问题清单，探索建立动态发现处置机制。对问题清单中的既有建筑，按照“分类处置、动态销号”的要求，逐一确定处置意见，该撤人的撤人，该停用的停用，该除险的除险。对短时间内能够整改到位的，6月30日前完成。

（三）彻底整治阶段（2022年7月1日至2022年9月30日）。对于短时间无法整改到位的C、D级房屋建筑，该加固的加固，该拆除的拆除，9月底前彻底整治消除隐患，完成专项整治行动。

四、保障措施

（一）加强领导。办事处安委会统一组织推动玉泉街道的专项行动，协调解决工作中的重大问题，督促指导工作开展。办事处成立以党工委书记为组长的房屋建筑安全隐患排查整治专项行动工作专班，负责工作日常统筹、沟通协调和信息联络。各部门负责人、各居委会书记要亲自抓，实行街道、社区、居委会三级联动。

（二）压实责任。各部门负责人、各居委会书记要认真履行行业和属地管理责任，压实房屋产权人（使用人）主体责任，明确部门行业分工和监管职责，着力消除安全责任盲区，做到事前事中事后全链条、全领域、全覆盖，形成层层负责、岗岗有责、人人担责的工作格局，确保专项行动取得实效。

（三）强化督导。玉泉街道党工委、办事处把专项行动作为落实国务院安委会安全生产“十五条硬措施”重要内容，纳入重点督查事项跟踪督办。拟聘请济源市正祥房屋检测有限公司或济源市济正房屋安全检测有限公司为专家单位，由工作专班成员带队，采取“领导+专家”模式，组织有关工作人员、技术专家，下沉一线督导检查，对因履职不到位、工作不力，发生重特大安全生产事故的，从严追责问责。

附件1：玉泉街道房屋建筑安全隐患排查整治专项行动工作专班及部门分工

附件2：玉泉街道房屋建筑安全隐患排查整治“问题、措施、责任”清单（以电子稿形式下发）

2022年5月8日

附件1

玉泉街道房屋建筑安全隐患排查整治

专项行动工作专班

组  长：卢  凯  玉泉街道党工委书记

副组长：张向阳  玉泉街道党工委副书记、办事处主任

成  员：

苗  萍  党工委副书记

牛喜波  党工委委员、人大工委主任

李苏苏  党工委委员、纪工委书记

赵  莹  党工委委员、副主任

牛振杰  党工委委员、办事处副主任

张  骞  党工委委员、武装部长

李新军  党工委委员、组织委员

王长兴  办事处副主任

部门分工：

党政办公室：负责后勤保障和督查工作。

纪检监察办：牵头党政办进行督查检查工作。

经济发展办公室：负责排查经营性、人员密集场所。重点突出农贸市场、商超、酒店、学校周边和劳动密集型企业周边等重点区域的自建房，各类商业娱乐场所、宾馆、酒店、民宿、餐馆等。

宣传文化旅游服务中心：负责排查学校及教育培训机构、医疗卫生机构等。

农业服务中心：负责排查老旧养殖小区等。

自然资源和规划建设中心：负责牵头排查居民自建房，并承担工作专班办公室工作统筹协调玉泉街道房屋建筑安全隐患排查整治专项行动；及时报告通报督导各相关部门专项行动进展情况和完成情况；梳理研究专项行动中遇到的问题；完成示范区交办的其他事项。

社区管理服务中心：养老和社会福利机构、宗教活动场所等。

综合行政执法大队：负责排查经营性场所和自建房的消防、用电、用气安全。

泉润、泉水湾、泉兴、泉惠社区：负责组织各居委会排查各居委会范围内需要排查的各类房屋。

玉泉街道党政办公室                          2022年5月18日印